SÃO PAULO TECH SCHOOL

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Pesquisa e Inovação II e Projeto de Extensão

Andreia Miyuki Kubota

Luiz Felipe Hipolito Paraiso

Matheus De Souza Valle

Pedro Henrique De Oliveira

Samara Vicky Da Silva Mendonça

FISIO 4 LIFE

Sistema de agendamento e gerenciamento de clínicas de fisioterapia

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

Contexto	3

FISIOTERAPIA:	3

FISIO4LIFE:	3

Justificativa	4

Objetivo	5

Proposta de Solução	5

Escopo	6

Resumo do Projeto	7

Requisitos	7

Limites e Exclusões	7

Incluído:	7

Excluído:	8

Macro Cronograma	8

Recursos Necessários	8

Riscos	9

Premissas e Restrições	10

Premissas:	10

Restrições:	10

Stakeholders	11

ANS – Acordos de Níveis de Serviço	12

Níveis de Permissão de Acesso	12

Diagrama de Solução de Négocio	12

Diagrama de Solução de Técnica	12

Backlog e Planner	12

Personas e User Stories	12

Lean UX Canva	12

Diagrama de caso de uso	12

Fontes	12

# Contexto

## FISIOTERAPIA:

O cenário fisioterapêutico nacional era arduamente marcado por uma consistência em demanda, se tratando de um âmbito nichado da medicina a Fisioterapia detinha um infortúnio pré-conceito e negligência populacional quanto aos serviços oferecidos. Iniciando-se no ano de 1929 o segmento clínico de fisioterapia em território brasileiro, surgiu sob a premissa de restaurar a mobilidade e funcionalidade de regiões corpóreas do ser humano, em advento de alguma deficiência física, lesão ou quaisquer avarias que subjugam a destreza de grupos musculares.

Contudo, a percepção popular de sua finalidade atendia a poucos grupos sociais, como idosos (gerontologia), que em paralelo ao envelhecimento necessitam fortalecer agrupamentos vitais do corpo e indivíduos com árduas insuficiências físicas. Tal estigma implicava com o crescimento do segmento, o que foi utilizado como justificativa para a criação da “Associação Brasileira de Fisioterapeutas”, visando incrementar o amparo-técnico e socioemocional para o desenvolvimento da profissão.

Atualmente, com os advéns da pandemia, muitas pessoas se dispuseram a realizar terapias preventivas em áreas distintas da saúde, sob esse viés, o panorama de fisioterapia rege um engrandecimento na economia brasileira, com mais de trezentos mil fisioterapeutas registrados no país, excesso de profissionais que é enxergada como futura redução da demanda, que implica diretamente no custo do serviço prestado.

## FISIO4LIFE:

Diante a esse cenário, a clínica “FISIO4LIFE” conta com uma equipe profissional especializada que atua em âmbitos como ortopedia, traumatologia esportiva e fisioterapia pélvica. O fluxo de atendimento da empresa estrutura-se a partir de um primeiro de um primeiro contato, motivado por encaminhamento de médicos ortopedistas ou por buscar direta do paciente. Em seguida, é realizada a avaliação inicial para a definição do plano terapêutico e da quantidade de sessões necessárias. O cadastro do paciente é efetuado localmente pela clínica, registrando as especificações da guia médica solicitada para fins de reembolso junto ao convênio da saúde, parâmetro que estabelece o número de sessões autorizadas antes da necessidade de uma nova cobrança ou reavaliação.

Apesar da excelência técnica no acompanhamento humanizado e individualizado, o modelo operacional da clínica enfrenta entraves no agendamento e na gestão do fluxo de pacientes. Semanalmente, às segundas-feiras, os fisioterapeutas enviam mensagens individuais aos clientes para disponibilizar dias e horários livres, aguardando respostas para preencher a grade. Diante da coincidência de horários entre pacientes, inicia-se um processo moroso de checagem de disponibilidade remanescente. Somado a isso, no próprio dia do atendimento, os profissionais realizam a confirmação manual das consultas via mensagem.

# Justificativa

Diante das fragilidades identificadas no fluxo operacional da Fisio4Life, a implementação de uma solução tecnológica dedicada justifica-se pela necessidade premente de modernizar, otimizar e escalar a gestão dos atendimentos da clínica. A automatização dos processos de agendamento e confirmação de consultas eliminará o gargalo manual enfrentado pelos fisioterapeutas no início de cada semana. Isso liberará horas operacionais valiosas que poderão ser direcionadas exclusivamente à assistência clínica e ao aprimoramento do tratamento dos pacientes, aumentando a produtividade e reduzindo a sobrecarga administrativa da equipe.

Por fim, a transição do armazenamento legado e descentralizado em planilhas para uma plataforma centralizada garante maior segurança da informação, integridade dos dados de prontuário e rastreabilidade dos históricos dos atendimentos, estruturando a Fisio4Life para um crescimento sustentável, seguro e fundamentado em dados operacionais confiáveis.

# Objetivo

- Otimização do Tempo de Agendamento: Reduzir em aproximadamente 50% o tempo médio despendido no processo de marcação, remarcação e confirmação de consultas junto aos clientes.

- Ganho de Capacidade e Produtividade Operacional: Aumentar em 2,5% a disponibilidade operacional diária dos fisioterapeutas para a execução de suas tarefas fim (atendimento clínico), considerando a carga horária padrão de 8 horas diárias (o equivalente a um ganho distribuído de 8% na média de horas/mês por profissional). igualitária entre os fisioterapeutas.

- Mitigação da Evasão no Pré-Consulta: Reduzir em mais de 80% a evasão de potenciais e atuais clientes na fase de pré-agendamento motivada pela demora ou ociosidade no tempo de resposta das mensagens manuais.

- Maximização de Receita Mensal: Elevar a taxa de ocupação mensal da agenda dos fisioterapeutas para um patamar próximo de 10% do limite de capacidade da clínica.

- Maximização de Receita Mensal: Elevar o faturamento mensal bruto da clínica por meio da otimização da grade em 10%.

- Centralização da Informação: Migrar 100% dos registros mantidos em planilhas e sistemas locais isolados para uma base de dados centralizada.

# Proposta de Solução

Como resposta aos desafios operacionais e de negócio identificados na clínica Fisio4Life, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica integrada e centralizada, voltada para a gestão completa dos processos clínicos, administrativos e de atendimento.

A solução abrange os seguintes pilares estratégicos:

- Gestão Centralizada de Prontuários e Cadastros: Unificação dos registros de pacientes, fisioterapeutas e unidades, permitindo o armazenamento seguro e o acesso rápido a históricos de evolução e prontuários por profissionais autorizados, independentemente de quem realizou o atendimento anterior.

- Módulo de Agendamento Inteligente e Flexibilidade Operacional: Disponibilização de uma ferramenta de marcação de consultas que respeita a autonomia e a grade de horários individual de cada fisioterapeuta, automatizando a visualização de disponibilidades, a marcação e o controle de confirmações de presença.

- Portal e Autonomia do Paciente: Interface dedicada aos pacientes para a marcação de avaliações e sessões, acompanhamento em tempo real de pacotes (com controle de sessões utilizadas e restantes), além de suporte na geração de informações e guias exigidas para solicitações de reembolso junto aos convênios de saúde.

- Controle Administrativo e Financeiro: Centralização dos registros de sessões, pagamentos e faturamento das unidades da clínica, substituindo o uso de planilhas descentralizadas por indicadores financeiros consolidados e transparentes para a gestão.

- Automação do Primeiro Contato e Retenção: Implementação de recursos automatizados para as interações iniciais com novos clientes, agilizando o tempo de resposta, evitando a ociosidade da equipe e reduzindo a evasão no pré-atendimento.

Dessa maneira, a proposta busca substituir processos fragmentados e manuais por uma plataforma centralizada, proporcionando maior organização, eficiência e facilidade de acesso às informações, mantendo a autonomia dos profissionais e garantindo a escalabilidade necessária para o crescimento sustentável da Fisio4Life.

# Escopo

## Resumo do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web dedicada à gestão centralizada da clínica de fisioterapia Fisio4Life, que opera em suas unidades principais. A solução abrange desde o gerenciamento automatizado de agendamentos de sessões e prontuários até o controle financeiro e administrativo, tendo como objetivo primordial elevar a eficiência organizacional, otimizar a produtividade da equipe multidisciplinar e maximizar a sustentabilidade e receita mensal do negócio.

## Requisitos

Para a organização do grupo foi criado uma planilha no Microsoft Excel onde estão todos os requisitos com os principais campos sendo eles:  requisito, descrição, responsável, status, data início, data fim, prazo, categoria, classificação e tamanho.

## Limites e Exclusões

### Incluído:

- Website com todas as funcionalidades validadas e especificadas com os respectivos docentes e beneficiário.

- Funcionalidades abrangentes no tema de agendamento de sessões de fisioterapia.

- Funcionalidades abrangentes no tema gerenciamento de exercícios para as sessões de fisioterapia.

- Funcionalidades abrangentes no tema de contabilização e verificação de status financeiros entre o paciente e a clínica.

### Excluído:

- Outras plataformas para a entrega das funcionalidades como desktop e mobile

- Implementação antes do término da entrega do projeto estipulado pela instituição

## Macro Cronograma

| Etapa | Duração estimada |
| --- | --- |
| Pesquisa e definição do beneficiário | 28 dias |
| Definição de protopersonas e suas user stories | 15 dias |
| Elicitação de requisitos | 28 dias |
| Design do projeto | 50 dias |
| Desenvolvimento | 170 dias |
| Testes | 20 dias |
| Deploy/Entrega | 5 dias |

## Recursos Necessários

| Recurso | Quantidade | Carga Horária Estimada |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor Full Stack | 5 | 400 horas |
| Notebook | 5 | 400 horas |
| Execel | 5 | Conforme demanda |
| Planner | 5 | Conforme demanda |
| AWS | 5 | Conforme demanda |
| Intellij | 5 | Conforme demanda |
| Figma | 5 | Conforme demanda |
| Canva | 5 | Conforme demanda |
| Mysql WorkBench | 5 | Conforme demanda |
| Visual Studio code | 5 | Conforme demanda |

## Riscos

- Devido a picos inesperados de acesso ou falhas na infraestrutura de hospedagem, poderá ocorrer a indisponibilidade temporária do módulo de agendamento online, gerando frustração nos pacientes e perda de novas marcações de sessões para a clínica.

- Devido a desvios no escopo ou complexidade técnica na integração dos meios de comunicação com a plataforma, poderá ocorrer atraso nas entregas das sprints planejadas, comprometendo o prazo de homologação e entrega final para o beneficiário.

- Possibilidade de instabilidades do site;

- Devido a quedas ou indisponibilidade nos servidores de provedores externos de suporte ao desenvolvimento, as ferramentas de colaboração e versionamento poderão ficar inacessíveis, gerando conflitos de código no GitHub ou interrupção temporária nas atividades da equipe de desenvolvimento.

- Devido a falhas técnicas, manutenção não programada ou degradação nos serviços da infraestrutura em nuvem (AWS), o site e o sistema da clínica poderão apresentar instabilidades ou ficar temporariamente inacessíveis, impedindo que pacientes e fisioterapeutas realizem agendamentos ou consultem prontuários durante o período de queda.

- Perda de dados na nuvem;

## Premissas e Restrições

### Premissas:

- O beneficiário manterá a infraestrutura levantada na AWS;

- O beneficiário e os seus funcionários têm smartphones, tablets ou computadores para utilizar nosso sistema;

- Os usuários do sistema conseguem utilizar aplicações web

- Os usuários do sistema têm email para a criação dos seus usuários no sistema;

- Os usuários têm acesso à internet.

### Restrições:

- A Infraestrutura utiliza recursos da AWS:

  - EC2;

  - VPC (sub-redes privadas e públicas, gateway de internet, NAT gateway, tabelas de rotas);

  - Grupos de segurança;

  - IP elástico;

  - S3.

- O back-end será desenvolvido em JAVA JDK 21;

- O front-end será desenvolvido com NGINX e React;

## Stakeholders

| TABELA STAKEHOLDER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder | Influência | Interesse | Responsabilidade Principal |
| Desenvolvedores | Alta | Alto | Projetar, desenvolver e testar para atingir os objetivos propostos pelos padrões de qualidade dos professores e beneficiário. |
| Beneficiário | Média | Alto | Fornecer entrevistas, feedbacks e validar se a solução atende às suas necessidades. |
| Professores | Alta | Alto | Acompanhar, definir requisitos e auxiliar os desenvolvedores ao longo do projeto |

## ANS – Acordos de Níveis de Serviço

## Níveis de Permissão de Acesso

## Diagrama de Solução de Négocio

## Diagrama de Solução de Técnica

## Backlog e Planner

## Personas e User Stories

## Lean UX Canva

## Diagrama de caso de uso

# Fontes

https://www.fisio4life.com/

https://vedius.com.br/mercado-fisioterapia/'

https://portaldoenvelhecimento.com.br/as-8-premissas-da-fisioterapia-gerontologica/

https://anatomiaefisioterapia.com/2018/09/06/uma-breve-perspectiva-historica-da-fisioterapia-no-brasil/

https://portaldoenvelhecimento.com.br/as-8-premissas-da-fisioterapia-gerontologica/

https://www.coffito.gov.br/nsite/

https://afb.org.br/